建市〔2020〕39号

关于印发《促进建筑业发展工作方案》的通知

各市、县人民政府，省有关单位：

《促进建筑业发展工作方案》已经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2020年5月27日

促进建筑业发展工作方案

为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的各项工作部署，围绕“六稳”“六保”要求，聚焦当前影响全省建筑业发展的突出问题，加快补短板、强弱项，进一步促进建筑业发展，增强经济带动力，制定本工作方案。

一、主要目标

二季度全省建筑业总产值预期目标同比增长12%以上，全年不低于全省生产总值目标增速。

二、重点任务

（一）全面推进达产达效。“点对点”准确掌握建设项目信息，及时了解工程进展和存在问题，宣传落实帮扶政策。（各市人民政府）分析研判二季度建筑业发展情况，各市上半年具体预期目标见附表1。（省住房城乡建设厅，各市人民政府）

（二）规范招投标市场行为。针对招投标市场存在招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人等违反公平竞争的问题，制订出台相关解决措施。（省发展改革委、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅，各市人民政府）

（三）培育龙头企业。加大建筑业企业扶持力度，全年新增一级及以上资质等级建筑业企业超过15家。2020年有关市新增一级及以上资质建筑业企业情况见附表2。（省住房城乡建设厅，有关市人民政府）

（四）大力发展装配式建筑。到今年年底，培育省级装配式建筑产业基地10个左右，实现全省装配式建筑面积占新建建筑面积15%的目标。（省住房城乡建设厅，各市人民政府）

（五）推进工程总承包。研究制订有关促进措施，对亿元以上政府投资的房屋建筑和市政基础设施项目，鼓励引导建设单位采用工程总承包模式。（省住房城乡建设厅、省发展改革委，各市人民政府）

（六）支持联合体建设方式。鼓励建筑业企业强化合作，发挥各自优势，采取联合体形式参与城市重点项目建设。（省住房城乡建设厅，各市人民政府）

（七）深化工程建设项目审批制度改革。依法持续推进工程建设项目审批事项简化、审批流程优化，提升工程建设项目报建审批效率，加快工程建设项目落地。6月底前，基本建成全省统一的工程建设项目审批和管理体系。（省住房城乡建设厅、省发展改革委、省自然资源厅、省数据资源局，各市人民政府）

（八）加强砂石材料供应。加快推进部分停产的持有有效矿权的砂石矿山恢复生产。（省自然资源厅、省经济和信息化厅、省生态环境厅、省水利厅）加快推进机制砂项目建设，在本省大型矿产地依法依规有序布局机制砂项目。（省经济和信息化厅、省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅）严厉查处以涉黑涉恶等违法犯罪手段非法开采、强买强卖、垄断砂石供应、扰乱市场秩序等行为。（省公安厅、省自然资源厅、省水利厅、省住房城乡建设厅）

（九）减轻建筑业企业负担。加快推进工程担保，到今年年底，实现建筑业企业采用保函形式代替投标、履约、工程质量、农民工工资等各类现金形式保证金的比例不低于40%。（省住房城乡建设厅、省发展改革委、省人力资源社会保障厅）9月底前，制定政策措施，鼓励支持商业银行对建筑业企业实施项目贷、信用贷。（人行合肥中心支行）

（十）建立会商机制。每月25日前，组织开展建筑业经济运行会商，掌握各市建筑业经济运行情况，分析研判省重大项目进展情况，对统计数据异常的市及时预警。（省住房城乡建设厅、省发展改革委、省统计局）

三、保障措施

（一）压实推进责任。定期排查影响建筑业发展的问题，明确责任单位，限期解决问题，每月通报问题整改情况。

（二）细化实施方案。围绕年度目标任务，省有关部门要依据工作职责，制定配套实施方案，各市人民政府要制定出台促进建筑业发展具体政策措施。

（三）加强运行调度。完善建筑业经济运行调度机制，加强对各市建筑业经济运行及本省建筑业企业在重点地区重大项目的中标率监测分析，找准问题、精准施策。按季度召开特级资质建筑业企业调度会，切实发挥好龙头企业的引领作用。

（四）实行绩效考核。将建筑业指标列入省政府对各市政府目标管理绩效考核。对建筑业产值出现明显下滑趋势的地区，加强跟踪推进。

附件:1.2020年上半年建筑业总产值预期目标

2.2020年有关市新增一级及以上资质建筑业企业情况

附件1

2020年上半年建筑业总产值预期目标

| 地 区 | 一季度产值情况 |  | 二季度产值预期目标 |  | 上半年产值预期目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总产值（亿元） | 增速 （同比%） | 目标产值 （亿元） | 目标增速 （同比%） | 目标产值 （亿元） | 目标增速 （同比%） |
| 全 省 | 1255.04 | -22.0 | 2372.59 | 12.0 | 3627.63 | -2.6 |
| 合肥市 | 558.42 | -33.7 | 1140.00 | 6.8 | 1698.42 | -11.1 |
| 芜湖市 | 112.73 | -8.8 | 203.86 | 14.3 | 316.59 | 4.8 |
| 蚌埠市 | 79.74 | -11.2 | 200.00 | 11.4 | 279.74 | 3.9 |
| 马鞍山市 | 75.68 | -8.4 | 131.96 | 16.9 | 207.64 | 6.2 |
| 滁州市 | 68.76 | -5.2 | 129.36 | 18.5 | 198.12 | 9.0 |
| 宿州市 | 65.83 | -5.0 | 119.25 | 20.1 | 185.08 | 9.8 |
| 安庆市 | 57.47 | -12.2 | 82.00 | 32.5 | 139.47 | 9.6 |
| 六安市 | 48.32 | -4.1 | 59.92 | 26.4 | 108.24 | 10.7 |
| 阜阳市 | 39.92 | -13.2 | 85 | 16.3 | 124.92 | 4.9 |
| 铜陵市 | 31.26 | -11.9 | 39 | 5.4 | 70.26 | -3.1 |
| 宣城市 | 28.18 | -10.3 | 57.83 | 25.4 | 86.01 | 11.0 |
| 亳州市 | 24.58 | -4.8 | 35.66 | 26.5 | 60.24 | 11.6 |
| 池州市 | 24.15 | -13.1 | 25 | 2.5 | 49.15 | -5.8 |
| 淮南市 | 15.30 | -29.5 | 21.20 | 14.6 | 36.50 | -9.2 |
| 黄山市 | 13.54 | -8.1 | 21.20 | 22.5 | 34.74 | 8.6 |
| 淮北市 | 11.16 | 4.7 | 21.36 | 36.0 | 32.52 | 23.2 |

附件2

2020年有关市新增一级及以上资质

建筑业企业情况

| 地 区 | 目标（家） |
| --- | --- |
| 全 省 | 15 |
| 合肥市 | 2 |
| 六安市 | 2 |
| 阜阳市 | 1 |
| 芜湖市 | 1 |
| 滁州市 | 2 |
| 宿州市 | 1 |
| 铜陵市 | 1 |
| 蚌埠市 | 1 |
| 池州市 | 1 |
| 马鞍山市 | 1 |
| 亳州市 | 1 |
| 淮北市 | 1 |

安徽省住房和城乡建设厅办公室             2020年5月27日印发